議　事　録

業務管理ウェブアプリ システム仕様確認・機能追加検討

■ 会議基本情報

| 開催日時 | 2026年2月28日（土） 18:06〜18:40（約34分） |
| --- | --- |
| 開催形式 | オンライン（ウェブ会議） |
| 出席者 | 加藤（SHINJIDAI）、岩田（iwatakento） |
| 議題 | 業務管理ウェブアプリのデモ確認・機能フィードバック・今後の方針 |
| 作成者 | 加藤 |
| 次回予定 | 2026年3月14日（土）18:00〜 |

■ アジェンダ

| 1 | 開発中アプリのデモ確認・全体評価 |
| --- | --- |
| 2 | 機能フィードバック（権限管理・スケジュール・通話録音・ラベル等） |
| 3 | コールセンター連携・データ収集フロー |
| 4 | マルチアカウント・エリア別管理 |
| 5 | 分析機能・ROAS活用 |
| 6 | サービス名・料金プラン・AI機能方針 |
| 7 | 次回MTG日程確認 |

■ 討議内容・決定事項

| 1. 開発中アプリのデモ確認・全体評価 |  |  |
| --- | --- | --- |
| カテゴリ |  |  |
| 報告 | 加藤より、開発中の業務管理ウェブアプリ（ドキュメントまとめ含む）をデモ共有。 方向性の合意確認と実務適合性のフィードバックを求めた。 | 加藤 |
| 評価 | 岩田より「全体的にすごい」「革命的なツール」と高評価。 デザイン（白×紫）は見やすいと好評。現状はプロトタイプ段階。 | 岩田 |

| 2. 機能フィードバック |  |  |
| --- | --- | --- |
| 要望① 権限管理 | 閲覧者権限・管理者・オーナー・担当者など役割別権限の実装を要望。 開示可否を選択できる仕組みが必要。 → 加藤：実装可能と回答。 | 岩田 |
| 要望② スケジュール | スケジュール画面でイベントをタップすると案件詳細が確認できるようにしてほしい。 表示内容：顧客情報（電話番号・住所・荷物内容など）。 コメント機能・メモ機能・写真添付機能も欲しい。 → 加藤：顧客案件管理とスケジュールの連携で対応可能と確認。 | 岩田 |
| 要望③ 通話機能 | アプリ内から顧客への電話発信機能を要望。 通話録音・ログ保存機能も強く希望（営業活動の重要記録になるため）。 → 加藤：通話API連携（外部サービス調査）で対応方針。要調査。 | 岩田 |
| 要望④ ラベル管理 | 案件名ごとのラベル分け・カテゴリ変更・追加が必要。 スケジュール上のラベルに色変えができると視認性向上。 → 加藤：全て対応可能と確認。 | 岩田 |
| 要望⑤ レスポンシブ | スマホ対応済み（レスポンシブ実装済み）を確認。 下部メニュー項目の追加・変更についてはLINEで随時共有依頼。 | 加藤 |

| 3. コールセンター連携・データ収集フロー |  |  |
| --- | --- | --- |
| 課題 | 現状：コールセンターからの報告がLINEで行われており、データ蓄積が困難。 | 岩田 |
| 方針決定 | コールセンター向け専用入力フォーム画面を準備し、直接入力してもらうフローへ移行。 入力データがスケジュール・案件管理に自動反映される仕組みを構築。 → コールセンター自体へのサービス販売（横展開）も視野に入れる。 | 加藤 |
| LINE連携 | LINE公式アカウントからの案件受注フローも考慮。 LINE APIとの連携（Lステップ的機能）をオプションまたは月額内として検討。 LINE公式アカウントの別途費用（月額5,000円〜）は別途購入想定。 | 加藤 |

| 4. マルチアカウント・エリア別管理 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 要望 | エリア（例：神奈川・福岡・沖縄）ごとにアカウントを分けて管理したい。 各エリアのカレンダー・日報・売上分析を独立して確認できる構成が必要。 招待制でアクセス権を管理（招待された人のみ閲覧・操作可能）。 カレンダー内の公開/非公開設定（Googleカレンダー的な権限管理）。 | 岩田 |
| 確認 | グループカレンダー単位でユーザーを管理するイメージ（複数グループ所属も可）。 加藤：タイムツリーのスクショをLINEで受領し、要件を把握。実装方針を確認。 | 加藤 |

| 5. 分析機能・ROAS活用 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 現状 | ダミーデータでROAS 1374%表示を確認。岩田より「えぐい数字」と高評価。 | 岩田 |
| 目標値 | 現実的なROAS目標：300〜400%を想定。 | 岩田 |
| 追加要望 | 広告費ベースのROASに加え、担当者別・案件別のROAS分析表示を希望。 フィルター・チェック項目選択で指定項目の分析が出せる機能が欲しい。 → 個人ごとのパフォーマンス管理への活用も視野。 | 岩田 |
| 関連機能 | 従業員管理機能を設定画面に追加予定（分析と連動させるため）。 | 加藤 |

| 6. サービス名・料金プラン・AI機能・その他 |  |  |
| --- | --- | --- |
| サービス名 | 業種に刺さる4文字程度の名称を岩田が検討予定。 名称決定後にブランドカラー（赤系 or 青系等）とドメインも確定予定。 ロゴ作成・反映でサービスとして完成度が上がる見込み。 | 岩田 |
| 料金プラン | 通常価格：月額50,000円を基準として検討。 スタート価格：月額30,000円を提案（岩田案）。 アーリーアダプター向け：半年無料 → その後30,000円/月（加藤提案）。 → 最終的な関係性に応じて加藤一任。 | 両者 |
| AI機能 | 現時点ではAI機能未実装。APIコスト・開発工数を考慮し初期リリース対象外。 AI追加のアイデアがあれば岩田がLINEで送付予定。 加藤：チャット系AI（ルート検索・調べ物等）は実装可能だが工数大、要検討。 | 両者 |
| ログイン方式 | Googleアカウントログイン＋メールアドレス＆パスワードログインの2方式で確定。 | 加藤 |
| プロフィール | LINE程度のアイコン＋名前表示のプロフィール機能を追加予定（現在未実装）。 | 加藤 |

■ アクションアイテム

| No. | アクション内容 | 担当 | 期限目安 | 状況 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 権限管理機能の実装（管理者・担当者・閲覧者） | 加藤 | 次回MTGまで | 対応中 |
| 2 | スケジュール→案件詳細ドリルダウン機能の実装 | 加藤 | 次回MTGまで | 対応中 |
| 3 | コメント・メモ・写真添付機能の実装 | 加藤 | 次回MTGまで | 対応中 |
| 4 | 通話発信・録音API連携サービスの調査・選定 | 加藤 | 次回MTGまで | 未着手 |
| 5 | コールセンター向け報告入力フォーム画面の設計・実装 | 加藤 | 次回MTGまで | 未着手 |
| 6 | エリア別マルチアカウント管理機能の設計・実装 | 加藤 | 次回MTGまで | 対応中 |
| 7 | 従業員管理機能の設計・実装（分析連動） | 加藤 | 次回MTGまで | 未着手 |
| 8 | プロフィール機能の表示実装 | 加藤 | 次回MTGまで | 対応中 |
| 9 | サービス名案の検討・カラー方向性の共有（LINEで送付） | 岩田 | 次回MTGまで | 未着手 |
| 10 | 料金プランの最終案検討・共有 | 岩田 | 次回MTGまで | 未着手 |
| 11 | AI機能活用アイデアがあればLINEで共有 | 岩田 | 随時 | 未着手 |
| 12 | 進捗報告はLINEで都度共有 | 加藤 | 随時 | 対応中 |

■ 次回ミーティング

| 日時 | 2026年3月14日（土） 18:00〜 |
| --- | --- |
| 形式 | オンライン（同会議室） |
| 主な確認予定 | アクションアイテム進捗確認・サービス名・料金プラン決定 |

■ 備考

・進捗の共有はLINEにて都度実施。

・次回MTGまでに加藤より仕様確認ドキュメントを送付予定（必要に応じて）。

・本議事録の内容に相違がある場合は3営業日以内にご連絡ください。

以上

株式会社SHINJIDAI　加藤